

Diário de bordo

Turma – Desenvolvimento de Sistemas – Manhã

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alameda Barão de Limeira, 539 – São Paulo/SP |  |  |  | sp.senai.br |

Sumário

1. [Resumo 2](#_Toc17538734)

[Objetivos](#_Toc17538735)

[Descrição do projeto](#_Toc17538736)

[Resumo do projeto](#_Toc17538737)

1. [Sprint X 3](#_Toc17538738)

[Semana 1](#_Toc17538739)

1. [Sprint 1 4](#_Toc17538740)

[Semana 1](#_Toc17538741)

Resumo

Objetivos

Este relatório tem como objetivo descrever as atividades realizadas pela mentoria no período de uma semana em suporte aos grupos que desenvolvem os projetos finais do curso Técnico em Desenvolvimento de sistemas da Escola SENAI de Informática.

Descrição do projeto

A mentoria tem como objetivo auxiliar os alunos no desenvolvimento dos projetos, seja tecnicamente ou na gestão, além de prestar suporte aos professores responsáveis pela turma.

Resumo do projeto

Diariamente os mentores fazem reuniões com os grupos, pontuando o que foi possível ser produzido no dia anterior e alinhando o que está planejado para ser feito no decorrer do dia atual.

Ao final de cada semana, é gerado um relatório com todas estas informações resumidas.

Sprint X

O desenvolvimento do projeto em si ainda não foi iniciado, porém seu planejamento teve início.

Semana 1

Este relatório reúne as atividades acompanhadas durante a semana 1 dos projetos do curso técnico em desenvolvimento de sistemas.

Resumo da semana 1

Na primeira semana do projeto os alunos focaram no planejamento estratégico do projeto, levantamento de requisitos e entrevista com as empresas solicitantes.

De modo geral, todos os grupos receberam e estudaram os escopos dos projetos e, a partir disto, desenvolveram a matriz CSD e listaram perguntas a serem feitas para à empresa no dia da reunião.

Enquanto a reunião não acontecia, os grupos definiram as atividades que já eram certas e construíram o planejamento de tarefas, por meio do Trello e do Azure DevOps.

Pontos de destaque

O grupo **Agility** estruturou muito bem a divisão das tarefas mesmo com muitas incertezas deixadas pelo escopo.

O grupo **Blocktime** conseguiu executar alguns comandos para extração de dados mesmo em pouco tempo e apresentar em uma planilha.

O grupo **Klaus** foi o único a desenvolver alguns wireframes para mostrar para a empresa.

O grupo **Space Needle** realizou pesquisa de mercado para encontrar sistemas semelhantes ao solicitado.

Feedback

A divisão das equipes foi acertada, os grupos estão equilibrados e são capazes de desenvolverem os projetos.

Sprint 1

Semana 1

Este relatório reúne as atividades acompanhadas durante a semana 1 da sprint 1 dos projetos do curso técnico em desenvolvimento de sistemas.

Resumo da semana 1

Após as reuniões com os clientes, os grupos puderam definir com mais propriedade o planejamento dos projetos.

Houve também a apresentação da empresa Space Needle, mediada pelo CEO Murilo e pela diretora Cíntia, para que pudéssemos conhecer melhor sua cultura.

Na sexta, os grupos apresentação o andamento dos projetos para a coordenação e direção da escola.

Pontos de destaque

O grupo **Agility** criou algumas opções de layout e definiu funcionalidades para os usuários e gerou o diagrama de classes.

O grupo **Blocktime** realizou uma pesquisa sobre quais tecnologias serão utilizadas, planejou a sprint 1 no Azure DevOps e executou alguns comandos usando linguagem C para extração de dados, posteriormente exportados para uma planilha.

O grupo **Klaus** fez o planejamento global do projeto dividindo as tarefas nas sprints, estruturou o banco de dados do sistema e criou o logo que será utilizado.

O grupo **Space Needle** criou formulários para definição de personas e users story, analisaram as respostas e realizou pesquisa aprofundada de sistemas semelhantes no mercado.

Feedback

A apresentação da Space Needle foi muito interessante, trazendo reflexões sobre o mercado e relação empresas x colaboradores.

As reuniões com os clientes esclareceram muitas dúvidas e com isso os grupos demonstraram maior assertividade na execução das tarefas.

Semana 2

Este relatório reúne as atividades acompanhadas durante a semana 2 da sprint 1 dos projetos do curso técnico em desenvolvimento de sistemas.

Resumo da semana 2

Durante a semana os grupos puderam desenvolver os projetos com maior propriedade, após concluírem os planejamentos.

Foram desenvolvidos layouts das telas, estudo de tecnologias que serão utilizadas, modelagem do banco de dados definição de experiências de usuário.

Algumas funcionalidades dos sistemas também puderam ser desenvolvidas.

Por fim, houve a reunião com o cliente para apresentar as entregas da Sprint 1.

Pontos de destaque

O grupo **Agility** está avançando com o projeto num ritmo interessante, dividindo bem as tarefas entre os integrantes.

O grupo **Blocktime** finalizou a primeira versão do projeto 1 alguns dias antes do previsto, conseguindo adiantar o desenvolvimento do projeto 2.

O grupo **Klaus** deixou o cliente com muita expectativa e animado com o que foi entregue.

O grupo **Space Needle** trabalhou bem o desenvolvimento da experiência dos usuários, além de estarem mantendo tudo documentado.

Feedback

O acompanhamento fornecido aos grupos segue sem problemas, apesar do curto tempo.

Assim como anteriormente, as reuniões com os clientes têm sido de grande ajuda para melhor alinhamento entre o que está sendo desenvolvido e a necessidade destes.